ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE WSPARCIA DORADCZEGO PROCESU MIGRACJI SYSTEMU WSPOMAGANIA EKONOMIKI ZAKŁADU (SWEZ) OPARTEGO NA SAP DO NOWEGO ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNEGO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wsparcie doradcze procesu migracji Systemu Wspomagania Ekonomiki Zakładu (SWEZ) opartego na SAP do nowego rozwiązania technologicznego.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia do:

  - Przeprowadzenia analizy obecnego rozwiązania technologicznego z uwzględnieniem jego cech funkcjonalnych, wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i osobowych ZUS, aktualności wersji  komponentów systemu, kosztów utrzymania oraz wpływu na organizację,

  - Dokonania porównania obecnego rozwiązania do dostępnych na rynku alternatywnych rozwiązań w obszarze ERP obejmującego wymienione w pkt. 2a obszary wraz z oceną kosztu i ryzyk związanych z migracją SWEZ do każdego z tych rozwiązań,

  - Przygotowania zbioru rekomendacji na potrzeby umów z wykonawcami migracji mających na celu mitygację ryzyk wykazanych w pkt. 2b jak również osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego celów w zakresie obniżenia kosztów utrzymania.

- Analiza o której mowa w pkt. 2a, zawierać będzie w szczególności:

  - analizę złożoności funkcjonalnej systemu zarówno w zakresie funkcji oprogramowania standardowego, jak też rozwiązań klienckich modułów SAP oraz interfejsów systemów SAP z systemami zewnętrznymi,

  - analizę infrastruktury systemowo-sprzętowej wykorzystywanej na potrzeby SWEZ pod kątem możliwości optymalizacji jej wykorzystania, jak również jej wykorzystania na potrzeby rozwiązań alternatywnych o których mowa w pkt. 2b,

  - analizę aspektów organizacyjnych Zakładu związanych ze SWEZ, w tym organizacji utrzymania systemu, pod kątem wymaganych zmian w przypadku migracji do nowego rozwiązania technologicznego,

  - analizy pełnych kosztów utrzymania SWEZ (w tym oprogramowanie, infrastruktura, personel etc.).

- Analiza o której mowa w pkt. 3 realizowana będzie w oparciu o udostępnioną przez ZUS dokumentację i materiały.

- Produktem analizy będzie „Raport stanu bieżącego SWEZ”.

- Porównanie o którym mowa w pkt. 2b, zawierać będzie w szczególności:

  - Przedstawienie materiałów i źródeł na podstawie których porównanie zostało wykonane,

  - Wyrażoną punktowo ocenę rozwiązań alternatywnych dla obecnie użytkowanego w każdym z obszarów podlegających wcześniejszej analizie. Obecne rozwiązanie technologiczne SWEZ w takiej ocenie należy ująć jako wartość bazową.

  - Opis przyjętych do porównania założeń i scenariuszy migracji do nowej technologii,

  - Szacowany czas przeprowadzenia migracji dla każdego z rozwiązań alternatywnych,

  - Prognozowane koszty rozwiązań alternatywnych, z podziałem na koszty migracji do nowego rozwiązania i koszty utrzymania,

  - Analizę SWOT dla rozwiązań alternatywnych,

  - Wyznaczenie na podstawie punktowej oceny rozwiązania optymalnego dla ZUS w przypadku podjęcia decyzji o migracji rozwiązania,

  - Przedstawienie metody porównania oraz założeń przyjętych dla wskazania rozwiązania optymalnego,

  - Analizę ryzyka dla każdego z rozwiązań.

- Produktem porównania będzie dokument „Ocena wariantów migracji SWEZ do nowego rozwiązania technologicznego”.

- Zbiór rekomendacji o którym mowa w pkt. 2c, zawierać będzie w szczególności:

  - Szczegółową listę zagadnień wymagających potwierdzenia z Wykonawcami w drodze dialogu technicznego niezbędnych do ustalenia przed uruchomieniem postępowania na przeprowadzenie migracji,

  - Listę prac niezbędnych do przeprowadzenia po stronie ZUS w ramach przygotowania do procesu migracji w oparciu o informacje zawarte w dokumentach „Raport stanu bieżącego SWEZ” oraz „Ocena wariantów migracji SWEZ do nowego rozwiązania technologicznego”,

  - Listę wymagań niezbędnych do ujęcia w SIWZ w celu mitygacji ryzyk oraz zapewnienia realizacji całości zadań związanych z migracją SWEZ w ramach postępowania/postępowań, jak również utrzymania przez Zamawiającego oczekiwanego, niższego niż obecny poziomu kosztów dla zmigrowanego rozwiązania.

- Produktem wynikającym z wymagań pkt. 8 będzie dokument „Zbiór rekomendacji dla migracji SWEZ do nowego rozwiązania technologicznego”.

- Wykonawca dostarczy produkty umowy:

  - „Raport stanu bieżącego SWEZ” – nie później niż 2 miesiące od zawarcia umowy,

  - „Ocena wariantów migracji SWEZ do nowego rozwiązania technologicznego” – nie później niż 1 miesiąc po odbiorze produktu wskazanego w pkt. 10a),

  - „Zbiór rekomendacji dla migracji SWEZ do nowego rozwiązania technologicznego” – nie później niż 1 miesiąc po odbiorze produktu wskazanego w pkt. 10b).

Ogólne informacje:

- Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.

- Każdy podmiot może przesłać jedną ofertę cenową na całość przedmiotu zapytania.

- Opis  SWEZ którego dotyczy zamówienie zawiera załącznik „ZUS_SWEZ_OpisSrodowiska”.

- Oferta cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia.

- Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

- Potencjalni składający nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

- Treść dokumentu, wszelkie informacje, do których się odwołuje oraz prowadzona korespondencja i rozmowy muszą zostać zachowane w tajemnicy. Przesyłający ofertę jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z zapytaniem bez pisemnej zgodny i upoważnienia ze strony ZUS.

Termin i sposób złożenia odpowiedzi:

Odpowiedzi należy przesłać w terminie do 26.09.2018r., na adresy e-mailowe

wojciech.waluk@zus.pl

marta.sadlo01@zus.pl

Sposób przygotowania oferty cenowej:

Oferta powinna zawierać:

- informację o Wykonawcy,

- wykaz osób uprawnionych do kontaktu z ZUS wraz z danymi do kontaktu (adres, telefon, faks, email),

- wartość zamówienia brutto w odniesieniu do poszczególnych produktów:

| Nazwa produktu | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Dokument „Raport stanu bieżącego SWEZ” | …………….. |
| Dokument „Ocena wariantów migracji SWEZ do nowego rozwiązania technologicznego” | …………….. |
| Dokument „Zbiór rekomendacji dla migracji SWEZ do nowego rozwiązania technologicznego” | …………….. |
| RAZEM | ……………………. (Suma kwot z wierszy powyżej) |